孙承泽——9月工作阶段总结

可视化与数字孪生模块 · 项目立项至今成果汇报

汇报范围：2026 年 3 月项目立项 — 2026 年 9 月 19 日　|　撰写日期：2026 年 9 月 19 日

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 融合数据-物理驱动的风电流场智能感知与智能调控研究（国家重点领域大学生创新训练项目） |
| 项目周期 | 2026 年 4 月 — 2027 年 6 月（15 个月；当前处于阶段二收官、阶段三启动） |
| 项目团队 | 负责人：厉今飞 导师：李良星 副教授 成员：袁夫达、田铭雨、洪祖名、孙承泽 |
| 本人职责 | 科研可视化平台与数字孪生演示平台的规划、建设、迭代——即申请书"研究内容③线上运维系统"与"阶段五多机协同智能功率控制与数字孪生演示平台"的承担人 |

# 一、总述：一条链、两套平台

立项六个月以来，本人负责的可视化与数字孪生模块完成了这样一条完整链条：从申请书里白纸黑字的承诺出发，先建成「已验证的科研证据」——科研可视化平台（15 页科研台，现已封板），再建成「法定结题验收形态」——影院级 3A 数字孪生平台（持续迭代中）。两套平台是同一个项目的两种形态：科研平台承载"已验证了什么"，数字孪生承载"将被如何验收"，数据同源、口径全局唯一，构成一条完整的证据链。

本汇报按时间链条展开：项目立项与第一阶段（三、）→ 科研可视化平台建设（四、）→ 数字孪生平台立项与建设（五、）→ 两套平台的关系（六、）→ 现状、遗留项与下一步计划（七、）。

| 阶段 | 时间 | 本人线条 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项申报 | 2026 年 3 月 | 模块定位写入申请书（可视化短板补课 + 数字孪生法定交付） | 已完成 |
| 第一阶段 · CFD 预研 | 2026 年 4—6 月 | 可视化线预研与选型准备（团队主线为 CFD 算例矩阵） | 已完成 |
| 科研可视化平台 | 2026 年 7 月底—8 月 | 15 页科研台建设、科研成果上线、诚信审计、封板 | 已封板（v1.3） |
| 组会汇报 | 2026 年 8 月 | 8.23 组会汇报材料、讲稿与现场演示 | 已完成 |
| 数字孪生立项 | 2026 年 8 月 | 申请书一致性审计、3A 实操方案、视觉设计系统定稿 | 已完成 |
| 数字孪生建设 | 2026 年 9 月—今 | AEOLUS TWIN v0 交付并持续细化 | 进行中 |
| 阶段三 · 数据换接 | 2026 年 10—12 月（计划） | v1 换接真实数据 + 软著①材料 + 偏航链收口 | 计划 |
| 阶段五 · 虚实闭环 | 2027 年 4—6 月（计划） | v3 法定验收形态（接微缩风洞测控，现场演示） | 计划 |

# 二、项目立项与第一阶段（2026 年 3—6 月）

## 2.1 立项：我的模块使命从哪来

2026 年 3 月，团队完成国家重点领域项目《融合数据-物理驱动的风电流场智能感知与智能调控研究》申报并获立。项目围绕风电场偏航优化展开，技术路线为：CFD 大涡模拟 → POD + 多尺度 PINN 数字风场 → 气动代理模型（10—50ms 推理）→ PPO 单机功率跟踪 → MADDPG 多机协同 → 数字孪生平台 + 3×3 微缩风洞虚实闭环。

申请书中有两段原文，直接定义了本模块的使命：

其一：申请书自陈短板："工业级可视化交互界面开发相关的 Node.js 前端开发环境配置、VSCode 编程技术应用上存在一定欠缺"，并做出对应承诺："每两月一轮算法性能测试与优化，同步进行可视化界面开发、数据传输协议适配的专项技术学习与开发实践"——本模块即该承诺的承担人；

其二：申请书两处法定交付：研究内容③"构建一个风电场的线上运维系统，通过输入目前所需求的功率，系统能够实时输出并调整各个风机的偏航角，使整个风电场达到运作的最佳状态，实现风电场的智能运维"；阶段五预期成果"多机协同智能功率控制与数字孪生演示平台 1 套"及《虚实闭环验证报告》——两处交付的终点形态，即本模块最终要交出的东西。

## 2.2 第一阶段（2026 年 4—6 月）

第一阶段团队主线完成 CFD 算例矩阵（OpenFOAM 大涡模拟预研），为后续降阶模型、代理模型与优化控制奠定数据基础。本人早期进入项目，承担可视化线预研：调研顶级数字孪生界面形态、完成 3D Web 技术选型准备，7 月底正式开工，开始搭建项目可视化体系。

# 三、科研可视化平台（7 月底 — 8 月）

一句话定位：项目的科研在线证据中心——把项目科研成果搬上线，可验证、可复现、可引用。15 页科研台已部署上线（wind-farm-viz.pages.dev），纯静态、零后端，断网核心演示可用。

## 3.1 平台建成：15 页科研台

节奏：7 月底开工：从封面与主控面板起步，随后整体重构为 15 页多页面科研站点；

页面体系：总览与实时监控、尾流分析（二维热力矩阵 / 三维尾流曲面 / 三维体渲染 / 三维风场四个视角）、阵列增益、POD 分析、AGC 功率跟踪、风玫瑰与年发电量（AEP）、求解器说明、模型精度、数据接口契约等，每个科研主题一页、口径统一；

设计语言：浅色瑞士网格版式 + 低饱和莫兰迪配色；全站统一导航、加载提示、导出功能与单位规范；首页做出交互式"数字风洞"原型（风粒子、流体光斑、玻璃质感）；

质量与部署：16 个子页面全量通过端到端自动化质检后部署上线；所有资产本地化，浏览器运行不请求第三方接口、无统计脚本、无 Cookie；

演示性：页面按"上动下静"组织：动态流场与交互控制置顶直接可见，静态出版图件沉底，便于组会与答辩现场演示。

## 3.2 上线的科研成果（平台承载的数据与结论）

平台承载的数据以 FLORIS 快速响应体系离线实算为底座；项目阶段二的 LES 数据库（200+ 工况）正在团队内构建，建成后按数据契约换入（接口与扩展位已预留，架构不返工）。主要成果如下：

| 成果 | 关键数字 | 平台呈现 |
| --- | --- | --- |
| 13 工况流场数据集 | 三维全场，含 3×3 阵列 9 机布置；修复 +10° 工况 544—562 m 处 2 m/s 异常跳变（高斯平滑修复，4.394 → 6.460 m/s） | 三维体渲染 / 尾流曲面 / 风速切片交互浏览 |
| 3×3 九机阵列贪心偏航优化 | 全场功率增益 +24.04%（独立寻优 10041.46 kW 对基准 8095.15 kW） | 阵列增益页：基线 / 独立寻优 / 瀑布分解对比 |
| 全风向扫描 | 7536 次求解，八扇区风向结构，等权 ΔAEP +8.86%；双布局对比 | 风玫瑰与 AEP 页：方向扫描台账、双布局切换 |
| PPO 闭环功率跟踪复现 | 固定种子 × 200 回合实跑，跟踪 MAE 0.523%，均时 0.944 s（p95 1.805 s） | AGC 功率跟踪页：目标功率输入 → 偏航 / 桨距指令输出的逆向求解工作台 |
| POD 分析 | 前两阶合计能量捕获 97.97%（76.38% + 21.58%）；尾流偶极子结构与自恢复特征 | POD 分析页：模态结构、系数随偏航角变化 |

## 3.3 出版级图件资产

批量产出 17 张 Nature 级出版图件（单栏 3.5 in / 双栏 7.2 in 矢量 PDF + PNG + 灰度预览；色盲安全 Okabe-Ito / viridis / RdBu_r 配色），覆盖主图、串列偏航权衡、尾流等值面、阵列增益、POD、PPO 跟踪等全部核心结论；已嵌入站点各页并提供矢量下载，成为项目报告、组会与论文初稿的标准图件源。

## 3.4 科研诚信规范（本人建立并执行）

针对"科研数据上大屏容易失真"的风险，为平台确立了六条红线并全程执行：

红线一：FLORIS 是数值模拟，全站任何角落不写成"现场实测"；

红线二：尾流的艺术化包络 / 光流 / 粒子属结构策略示意，不冒充 CFD 等值面；只有读取真实数值场值的切片染色层才可标数据色标；

红线三：浏览器端功率反求 = 双线性代理搜索，不写成浏览器端 PPO 推理；PPO 仅声明固定种子 × 200 回合离线评测；

红线四：全站不生成任何无来源的功率、速度场、经济收益、种子稳定性结论；

红线五：三级证据角标体系：【示意】/【代理】/【模拟】，所有动态读数默认挂标，关于页全文列明边界；

红线六：可信数字只取封板文档钦定表（8095.15 / 10041.46 kW、+24.04%、97.97%、0.523% 等），设计稿中的占位数字实装时全部替换为真值。

并执行全站数字诚信审计（A—H 八类逐项落地）：POD 口径订正、转子平均值订正、风玫瑰页以真实数据重做、求解器表实测化、PPO / 机器学习结果加来源注记等。

8 月 19 日平台封板 v1.3：封板条款与交接说明作为法定边界，"平台封板、数据与口径不封板"。自此，项目所有科研数字有了唯一、可查、不可被随意改动的出处——这是后续数字孪生平台一切工作的地基。

## 3.5 8.23 组会汇报

12 页 16:9 瑞士网格宽屏 PPT《8.23 组会汇报：可视化暑期进展》+ 逐字讲稿；

OneMoreThing 彩蛋演示：四幕展示动线与现场操作台本；口袋金句与避坑手卡；

汇报前完成苏格拉底式质询对练与四大核心问答准备，确保物理原理与可视化口径经得起追问。

## 3.6 彩蛋：袖珍轨道站

封板后在平台内新增一枚"袖珍轨道站"交互演示（纯静态、713 KB，不触碰任何封板内容）：3×3 软体风场——弹簧物理 + 高斯型尾流，捏 / 拉 / 挠 / 抛四种手感交互，带合成音效，把九机阵列"捏在手心"。科研口径不打折：采用 9 机阵列真实数据锚点（8095 / 9299 / 9934 / 10041 kW）双线性代理，演示数据明确标注。

# 四、数字孪生旗舰（8 月底 — 今）

平台代号 AEOLUS TWIN。一句话定位：申请书法定交付物"多机协同智能功率控制与数字孪生演示平台"的浏览器端演示形态——影院级、深色系、3D Web 数字孪生，对标顶级数字孪生大屏的观感；与科研平台的关系是"姊妹篇"：只复用其数据契约与研究成果，不复用页面代码。

## 4.1 立项：先审计申请书，再动手

动手前先把申请书终版逐字对表，形成一致性审计报告，得出三条决定性结论，定下全部工作口径：

结论一：数字孪生不是"超额项"，而是申请书白纸黑字的结题法定交付物（研究内容③ + 阶段五）——定位为"结题刚需（法定）+ 质感超额（自律）"；

结论二：申请书自陈短板（可视化 / 数据传输协议）即本模块法定使命；"真实数据接入"由可选外挂升级为阶段五必修接口（WebSocket 数据协议）；

结论三：版本路线与申请书六阶段一一咬合：v0 支撑阶段二收官（组会演示 / 报告插图）→ v1 接阶段三 LES / PINN 真值、截图进软著①申请材料 → v2 回放 MADDPG 策略、图件进论文初稿 → v3 = 阶段五法定验收形态（接微缩风洞测控、虚实并排闭环）。

## 4.2 方案与选型（全部实测验证，无纸面推导）

调研：18 组深度检索《顶级数字孪生界面调研报告》：顶级大屏三大流派、平台格局（51World / 数字冰雹 / Omniverse 等）、风电专项场景拆解，附参考图录；

选型：3D 渲染栈（three.js WebGL + React + TypeScript + 后处理）、实时流式图表 / 静态图表分离、状态管理、相机控制等关键依赖逐项实测可构建、版本逐一核验；

部署：部署方案锁定 Cloudflare Pages（硬约束登记：单文件 ≤ 25 MiB、文件数上限等），沿用"默认零后端"原则：所有资产本地化、完全离线可演示，真实遥测为可选外挂、默认关闭；

资产：风机模型资产调研与自研决策：NREL 5MW 参数化自研（18 站位 / 塔筒放样 / 机舱几何），不采用外部模型，保证比例精确、口径可控；

美学：视觉设计系统定稿（冰青版）：单一青色令牌、纯白线稿全息风机、1px 发丝线、克制不惹眼、不引入新色相，以用户钦定原图为视觉真值。

## 4.3 平台建成什么（v0 形态）

1920×1080 等比大屏舞台：深空蓝背景 + 纯白全息线稿；34 秒开场无人机运镜（惯性运镜、任意时刻可跳过）+ 13 个预设机位。

世界场景：真实海洋：多方向波叠加 + 菲涅尔反射 + 日月镜面高光 + 波峰泡沫 + 深度配色——白天湛蓝波涛汹涌，夜间漆黑如墨暗潮涌动；海盆内九机阵列、海岸陡升、开放外海；

海岸与远景：岸距场、拍岸碎浪、地平线收边、实例化远岸森林（4800 株）；程序化星野 / 极光 / 白昼卷云、日月视差、日照金山；昼夜光影连续（含午夜零点交界修复）；

主体：九台风机：NREL 5MW 参数化几何，纯白线稿（菲涅尔壳 + 边缘线 + 手工肋线），任何角度不变暗变灰；基座能量环、集电电缆亮度视角无关；

场元素：九条放射状集电电缆（等宽线 + 电流脉冲）、风况粒子（11 条列向来流 + 6 条远脊来流，与功率模型风向同源）、玻璃升压站、地面星芒；

声场与环境：WebAudio 合成海面 / 风声场（与浪高同源）；草地及分档剔除（低画质档零渲染）。

## 4.4 HUD 控制台与闭环控制（研究内容③的验收点）

数据契约：全场状态由唯一纯函数真值源输出，KPI / 九机功率矩阵 / 风况雷达 / 实时功率曲线 / 告警 / 3D 场景读同一个对象——"联动即同一帧"，不存在界面与 3D 对不上的问题；

闭环演示：输入需求功率（4—45 MW）→ 系统实时输出限电反馈与各机运行状态；一键寻优 → 实时输出九机最优偏航角（代理模型口径，一键寻优功率增益实测 +36.9%，界面明示【代理】角标）；

风况雷达：400 / 800 m 距离环、九机功率光点、Jensen 尾流走廊（与 3D 粒子场 / 功率引擎同公式）、来流矢量；

时间轴：真实 50 s = 模拟 24 h，可暂停、可任意拖动 = 任意时刻确定性回放；

物理内核：浏览器端 Jensen 尾流代理（对 FLORIS 离线实算定标，复合误差 2.07%）+ NREL 5MW 功率曲线锚点；物理内核（GCH 尾流模型 + 全场评估）已建成——无偏航功率链已与 FLORIS 真值闭环校验（47 个校验点、误差 ≤ 0.05 kW），偏航偏折链仍在收口（见 7.2 遗留项）；

遥测接入：默认演示源；WebSocket 数据传输协议骨架已就位，可对接真实 SCADA / 算法输出，断线自动回退演示源——即阶段五"虚实闭环"的必修接口。

## 4.5 数据诚信口径（继承并升级）

继承科研平台六条红线，升级为界面可见的四级证据角标：【示意】（几何 / 构图示意，如程序地形、3×3 布置）/【代理】（浏览器端代理模型推算，如尾流损失、一键寻优）/【模拟】（FLORIS 数值模拟真值）/真实（离线实算引用，只出现在文档与报告，不与演示数字混写）。页脚固定声明"浏览器端演示数据 · 非 SCADA/FLORIS 实时值"；全部可信数字只取科研平台钦定表，文档、说明、界面角标三处一致。

## 4.6 质量与验证体系

| 维度 | 做法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 质量闸门 | 代码质检 / 数据契约自检 / 类型检查 / 构建验证，四道闸门常绿 | 数据契约自检 145 项全部通过（数据契约 + 渲染口径 + 物理内核回归） |
| 性能 | 三档画质（高 / 中 / 低），低档自动裁剪草地等渲染层 | 高档单帧 267 次绘制调用 / 64.2 万三角面；JS 产物 gzip 合计 468 kB；冷构建 1.36 s |
| 像素级验证 | 无头截图、A/B 帧差、帧亮度统计、地平线剖面、月轨连续性等量化工具；每项重大修改以"同机位同参数前后对比"证据收口，不空谈 | 全部历轮修改留截图证据链 |
| 文档体系 | 11 份主文档（调研 / 实操方案 / 申请书一致性审计 / 设计系统 / 还原度核对表 / 资产调研 / 评审报告等）+ 逐轮过程记录 | 任何一处结论可溯源到具体轮次与证据 |
| 工程纪律 | 每轮重大修改走"定位根因 → 修复 → 实测证据 → 收口"流程；交接文档滚动更新 | 多轮迭代无口径漂移、无"回退"事故 |

# 五、两套平台的关系：一条证据链、两种形态

两个仓库、两套平台在本项目中处于同等权重：前者封存"已验证的证据"，后者迭代"将被验收的形态"。它们的分工与继承关系如下。

## 5.1 定位分工

| 维度 | 科研可视化平台（科研台） | 数字孪生平台（AEOLUS TWIN） |
| --- | --- | --- |
| 形态 | 15 页浅色瑞士网格科研台 | 影院级深色 3D Web 大屏 |
| 状态 | 封板 v1.3（边界文档为法定边界，不再改版） | 持续迭代（v0 已交付 → v3 法定验收形态） |
| 使命 | 项目科研成果"已验证了什么"的在线证据中心 | 申请书阶段五法定结题验收形态 |
| 数据口径 | FLORIS / PPO / POD 真值全量呈现 | 真值只进文档；界面走 真实/演示/代理/示意 四级角标 |
| 运行方式 | wind-farm-viz.pages.dev | 独立部署运营；与封板平台默认不互链（封板合规，由团队在合规窗口决定） |

## 5.2 继承清单（孪生从科研平台复用什么）

| 继承项 | 来源（科研平台） | 在孪生中的使用 |
| --- | --- | --- |
| NREL 5MW 功率曲线与参数化几何 | FLORIS 离线实算定标表 | 孪生风机几何与功率链锚点 |
| 3×3 九机阵列与数据锚点 | 9 机阵列四锚点 8095/9299/9934/10041 kW | 九机布置、寻优代理口径、袖珍轨道站交互演示同源 |
| 13 工况流场与 3D 速度场 | fields / fields_3d 数据集（修复重建后） | 打包进孪生构建，离线可用 |
| 钦定科研数字 | 封板文档钦定表（+24.04%、97.97%、0.523% 等） | 一致性审计对表；界面只挂角标，不与演示数据混写 |
| 科研红线 | FREEZE 六条 | 继承并升级为四级证据角标体系 |
| 设计语言与方法论 | 低饱和配色、瑞士网格、数字诚信审计（A—H） | 冰青克制美学、A/B 帧差像素级验证一脉相承 |
| 技能库 | 27 项技能（科研绘图 / 可视化 / 3D 工程 / 大屏设计等） | 装载进孪生，建设各轮实际调用 |

## 5.3 小结

科研平台负责"已验证"，孪生平台负责"将被验收"：前者封板、后者迭代，数据同源、口径全局唯一。孪生平台 90% 的口径（数据契约、红线、钦定数字、验证方法）直接承自科研平台——这不是两个项目的拼接，而是一条证据链的两种形态。

# 六、现状、遗留项与下一步计划

## 6.1 现状总览

项目主线：阶段二（LES 数据库 200+ 工况 + POD 报告）收官中，阶段三（代理 PINN + PPO、软著①）启动；

科研平台：已封板，证据链完整（15 页科研台 + 17 张出版图件 + 全部科研数字钦定）；

数字孪生：v0 已交付——世界场景 / 九机线稿 / HUD 闭环 / 质量四闸常绿 / 画质三档 / 离线可用，满足"阶段二报告插图 + 组会现场演示"需求，持续细化中。

## 6.2 遗留项（如实列出）

偏航物理内核：GCH 物理内核已建成，无偏航链已与 FLORIS 真值完全闭环校验；偏航偏折 / 二次导向链仍有偏差（下游单机功率偏差约 24.6 kW 量级、全场统一偏航偏差约 73 kW 量级、上游排扫描偏差更大），需继续收口——本模块下阶段第一优先级；

真实数据接入：阶段二 LES 数据库（200+ 工况，预计 GB 级时空快照）的交接契约待团队定稿；孪生 v1 换接预案已备好（稳态切片 → 时空场快照的契约扩展位已预留，架构不返工）；数据量超出 Pages 单文件约束，本地数据包双轨预案已就绪；

实机验收：当前质量数字在软件渲染环境实测，帧率与首屏时间需实机 GPU 终验。

## 6.3 下一步计划（对齐申请书阶段）

| 时间窗 | 事项 | 出口标准 |
| --- | --- | --- |
| 2026.10—12（阶段三） | v1 真实数据换接（LES 时空场快照 + 代理 PINN 真值层，目标 10—50 ms 推理、误差 ≤ 5%）；偏航物理内核收口（偏差清零）；数据传输协议层实装与文档化（对应申请书"数据传输协议适配"承诺） | 孪生截图与运行证据进软著①申请材料；物理内核与 FLORIS 真值全链闭环；协议文档 + 断线回退实测 |
| 2027.01—03（阶段四） | v2：MADDPG 多机协同策略回放（满发 / 限电双模式运镜剧本）、波动率 KPI 位 | 图件进论文初稿 |
| 2027.04—05（阶段五） | v3：WebSocket 接 3×3 微缩风洞测控数据，虚实并排闭环对比视图，结题现场演示 | 法定验收形态可用 |
| 2027.06（结题） | 演示视频 / 截图集进结题报告；数字孪生平台本体申报软著（超额项） | 结题材料齐备 |

节奏承诺：按申请书承诺执行"每两月一轮算法性能测试与优化，同步进行可视化界面开发、数据传输协议适配的专项技术学习与开发实践"。

# 七、总结与自评

六个月来，本模块完成了三步交付：从申请书承诺，到在线科研证据中心（已封板），到影院级数字孪生 v0（迭代中）。两套平台一条证据链、两种形态，数据同源、口径全局唯一。

最大的经验：先"把申请书逐字对表"，再动手建东西——法定交付物在前、质感超额在后；先把证据封死（科研平台），再让验收形态迭代（孪生平台）；两个平台之间靠"数据契约 / 红线 / 钦定数字 / 技能库"四类资产继承，使新平台 90% 的口径直接承继、不重头再来。

最大的短板：偏航物理内核尚未完全闭环、真实数据尚未换接、实机 GPU 验收尚未完成——三者均已列入下阶段第一优先级。

自始至终执行"准确、不是好看"的口径：平台上的每个数字都来自实测，每条数据都有来源标注，不使用"可以直接答辩"一类表述，所有结论附实测证据。

汇报人：孙承泽　　2026 年 9 月 19 日